| Nom du Projet : Axolotl_Zero | Date : 06/07/2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’étudiant : NGO | Prénom de l’étudiant : Mathis | Classe de l’étudiant : 3SI2 |

CE QUI S’EST BIEN PASSÉ Fonctionnement de l’équipe - Gestion de projet - Technique

Fonctionnement de l’équipe - Communication fluide et régulière avec mon binôme (Ilyes) tout au long du projet - Répartition claire des tâches selon les affinités techniques de chacun - Entraide constante lors des blocages (debug, montage matériel) et bonne entente au sein du binôme Gestion de projet - Découpage modulaire du projet et priorisation des tâches efficaces - Capacité à adapter le périmètre plutôt que de rester bloqué sur un point dur, après étude des risques Technique - Firmware entièrement développé en Rust sur ESP32-S3, avec des drivers écrits from scratch - Intégration de la majorité des modules (Wi-Fi, NFC/RFID, BadBLE) et partie hardware fonctionnelle - Pivot maîtrisé du BadUSB vers le BadBLE en conservant l’objectif de l’attaque

CE QUI S’EST MAL PASSÉ Fonctionnement de l’équipe - Gestion de projet - Technique

Fonctionnement de l’équipe - Peu de points côté équipe : le binôme a bien fonctionné - Un manque de points en présentiel, qui aurait fait gagner du temps sur la partie hardware Gestion de projet - Périmètre initial ambitieux (4 modules) dont la charge de travail a été sous-estimée, d’autant qu’on partait from scratch - Approvisionnement matériel à mieux anticiper - Axe d’amélioration : découper le travail plus finement et anticiper les imprévus (notamment matériels) Technique - Principaux freins d’ordre matériel : défauts de compatibilité entre modules, comportements aléatoires et attente de livraison de composants ayant ralenti l’avancement - Module Sub-GHz non abouti, dépriorisé au profit de la fiabilisation du NFC/RFID - Chaîne d’alimentation et autonomie sur batterie à fiabiliser - Boîtier imprimé en 3D non intégré

AUTRE CHOSE À DIRE ?

- Projet que je compte continuer à développer et publier en open source - Montée en compétence significative sur Rust embarqué et le hardware - Suite envisagée : finaliser le module Sub-GHz, fiabiliser l’alimentation sur batterie et finaliser le boîtier imprimé en 3D - Envie de conserver ce binôme pour poursuivre ce projet et collaborer sur d’autres matières